**приложение**

**Исполнение адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета**

**Ленинградской области по итогам первого полугодия 2018 года**

**(руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Наименование государственной программы | Наименование подпрограммы | Наименование объекта | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | План2018 год | Кассовый расход в ОБ2018 год |
| Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | ГП ЛО "Современное образование в Ленинградской области" | Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | Приобретение в муниципальную собственность помещения, расположенного на 1-м этаже жилого комплекса в п.Бугры по адресу: ул.Полевая, д.18, площадью 266,4 кв.м., с дошкольной образовательной организацией с расчетной численностью 50 человек | Всеволожский район | Всеволожский район | 18 000 000,00 | 0,00 |
| Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Детский сад №9 ОАО "РЖД", расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, ул.Чехова д.1  | Тосненский район | Тосненский район | 10 438 400,00 | 0,00 |
| Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский р-н, пос. Мга | Кировский район | Кировский район | 7 395 000,00 | 0,00 |
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Строительство подъезда к г. Всеволожску | Всеволожский район | ГКУ "Ленавтодор" | 11 857 317,21 | 3 637 451,60 |
| Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | Всеволожский район | ГКУ "Ленавтодор" | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | Подпорожский район | ГКУ "Ленавтодор" | 2 408 408,20 | 0,00 |
| Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Киришский район | ГКУ "Ленавтодор" | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | Выборгский район | ГКУ "Ленавтодор" | 3 203 685,68 | 1 776,72 |
| Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства | Выборгский район | ГКУ "Ленавтодор" | 446 533 223,55 | 57 831 237,90 |
| Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | Выборгский район | ГКУ "Ленавтодор" | 120 301 322,47 | 37 679 551,23 |
| Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | Всеволожский район | ГКУ "Ленавтодор" | 13 016 104,00 | 179 000,00 |
| Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | Всеволожский район | ГКУ "Ленавтодор" | 257 168 536,17 | 68 664 942,04 |
| Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (объекты строительства) |  объекты областной собственности | ГКУ "Ленавтодор" | 32 037 901,40 | 2 332 408,86 |
| Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" на км 10 | Всеволожский район | ГКУ "Ленавтодор" | 100 000,00 | 0,00 |
| Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 | Всеволожский район | ГКУ "Ленавтодор" | 30 660 525,68 | 0,00 |
| Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков ) | Гатчинский район | ГКУ "Ленавтодор" | 39 182 346,64 | 12 038 459,11 |
| Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26 | Ломоносовский район | ГКУ "Ленавтодор" | 100 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | Кировский район | ГКУ "Ленавтодор" | 500 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск на участке км 14+600 – км 18+000 | Гатчинский район | ГКУ "Ленавтодор" | 29 666 065,78 | 3 542 819,63 |
| Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет(объекты реконструкции) |  объекты областной собственности | ГКУ "Ленавтодор" | 51 113 873,69 | 3 897 547,32 |
| Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | Волосовский район | Сабское с.п. | 8 714 350,00 | 0,00 |
| Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградскя область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | Всеволожский район | Город Всеволожск | 17 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург - Бусловская в городе Выборге Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, промзона Лазаревка | Выборгский район | Город Выборг | 64 882 961,00 | 0,00 |
| Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградска область, г. Гатчина | Гатчинский район | Город Гатчина | 59 667 970,00 | 0,00 |
| Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра | Гатчинский район | Рождественское с.п. | 5 076 130,00 | 0,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено | Гатчинский район | Рождественское с.п. | 6 341 280,00 | 0,00 |
| Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 1. Участок Копорского шоссе от перекреста с ул.Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский г.о. | 40 744 039,00 | 0,00 |
| Строительство мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье по адресу: Свирицкое сельское поселение Волховского района | Волховский район | ГКУ "Ленавтодор" | 18 270 959,68 | 0,00 |
| Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе | Гатчинский район | ГКУ "Ленавтодор" | 15 072 143,59 | 0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище | Гатчинский район | ГКУ "Ленавтодор" | 1 950 500,00 | 0,00 |
| Реконструкция моста через Визятский ручей, ул.Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинского городского посления Тихвинского муниципального района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса | Тихвинский район | Тихвинский район | 24 150 432,39 | 12 252 728,94 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | Кировский район | ГКУ "Ленавтодор" | 12 500 000,00 | 0,00 |
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  межмуниципальное | межмуниципальное | 159 845 245,26 | 0,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к дер. Силино" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение,дер. Силино | Приозерский район | Приозерский район | 4 411 900,00 | 0,00 |
| Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район | Волховский район | Волховский район | 62 884 000,00 | 0,00 |
| комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объетов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  межмуниципальное | межмуниципальное | 401 963 406,00 | 0,00 |
| Субсидии ГУП "Водоканал Ленинградской области" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства |  объекты областной собственности | ГУП "Водоканал Ленинградской области" | 325 056 450,00 | 0,00 |
| Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 18А) до канализационных очистных сооружений вблизи д. Вайялово Гатчинского района, в том числе проектно-изыскательские работы | Гатчинский район | Город Гатчина | 204 282 000,00 | 0,00 |
| Строительство магистральных канализационных сетей на территории Федоровское сельское поселение Тосненского района | Тосненский район | Федоровское г.п. | 64 751 584,00 | 64 751 584,00 |
| Строительство системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на территории МО "Новодевяткинское сельское поселение", а также части МО "Муринское сельское поселение", ограниченной с запада железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск | Всеволожский район | Всеволожский район | 33 007 890,00 | 0,00 |
| Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово | Всеволожский район | Город Сертолово | 30 000 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция двух канализационных насосных станций и напорного коллектора в д. Большая Вруда | Волосовский район | Большеврудское с.п. | 10 140 730,00 | 3 162 471,98 |
| Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области | Волосовский район | Курское с.п. | 11 195 005,00 | 0,00 |
| Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет | Гатчинский район | Гатчинский район | 121 135 520,00 | 41 177 581,25 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Дубровская, д. 4 | Кировский район | МО "Кировск" | 29 550 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово | Кировский район | Путиловское с.п. | 60 000 000,00 | 12 995 760,91 |
| Реконструкция канализационной насосной станции № 11 МП "УВКХ" г. Кириши | Киришский район | Киришское г.п. | 81 500 000,00 | 0,00 |
| Строительство водопроводной сети в пос. Котельский | Кингисеппский район | Котельское с.п. | 6 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | Приозерский район | Кузнечнинское г.п. | 15 396 300,00 | 0,00 |
| Строительство канализационных очистных сооружений п. Моторное Приозерского района Ленинградской области | Приозерский район | Ларионовское с.п. | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 |
| Реконструкция КНС-1 и строительство локальных очистных сооружений в г. Сланцы со сбросом очищенных стоков в реку Кушелка | Сланцевский район | Сланцевское г.п. | 10 600 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское | Тосненский район | Никольское г.п. | 15 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водопровод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское, в том числе проектно-изыскательские работы | Тосненский район | Никольское г.п. | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | Тосненский район | Тосненское г.п. | 65 157 455,00 | 0,00 |
| Строительство канализационного коллектора в п. Рощино Выборгского района Ленинградской области по ул. Тракторная до пересечения с ул. Сосновая, по ул. Сосновая до пересечения с ул. Красная, по ул. Красная до пересечения с ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская до пересечения с ул. Советская, по ул. Советская до пересечения с ул. Шалавина и канализационных насосных станций в п. Рощино Выборгского района на ул. Тракторная и ул. Советская | Выборгский район | Рощинское г.п. | 20 500 000,00 | 10 000 796,65 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в т.ч. ПИР | Кингисеппский район | Фалилеевское с.п. | 6 457 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье ,в т.ч. ПИР | Кингисеппский район | Опольевское с.п. | 6 500 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа , в т.ч. ПИР | Кингисеппский район | Пустомержское с.п. | 7 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | Ульяновское г.п. | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | Ульяновское г.п. | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Строительство локальных очистных сооружений для многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 8а, в т.ч. ПИР | Тосненский район | Ульяновское г.п. | 4 000 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | Красноборское г.п. | 1 500 000,00 | 0,00 |
| комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области | Строительство водоочистных сооружений пос. Мельниково | Приозерский район | Мельниковское с.п. | 36 113 100,00 | 0,00 |
| Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка | Всеволожский район | Романовское с.п. | 25 556 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция системы водоснабжения д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое с.п. | 23 764 000,00 | 687 494,13 |
| "Реконструкция системы водоснабжения в пос.Янега", в том числе проектные работы (150 куб. м/сутки) | Лодейнопольский район | Янегское с.п. | 1 755 000,00 | 0,00 |
| Строительство системы водоснабжения дер.Сологубовка, дер.Лезье (1 этап), в том числе проектные работы (10 км и 450 куб. м/сутки) | Кировский район | Мгинское г.п. | 21 388 660,00 | 0,00 |
| Комитет по здравоохранению Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области  |  Приобретение нежилых помещений в государственную собственность Ленинградской области (приобретение объектов здравоохранения) |  объекты областной собственности | комитет по здравоохранению | 66 000 000,00 | 0,00 |
| Создание и (или) реконструкция объектов здравоохранения с последующим использованием для осуществления медицинской деятельности на основе ГЧП (концессионного соглашения) в г.Коммунар (с учетом платы за ТУ) | Гатчинский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 560 000 000,00 | 0,00 |
| Управление и кадровое обеспечение |  Приобретение жилья для медицинских работников |  объекты областной собственности | комитет по здравоохранению | 21 530 220,00 | 0,00 |
| Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Реконструкция здания под размещение базовой инфраструктуры (Центра обработки вызовов) Системы -112 и техническое перевооружение производственной базы | Кировский район | ГКУ "Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО" | 967 044,30 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области  | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | 765 031 000,00 | 275 898 989,28 |
| Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы | Тосненский район | ГКУ "УС ЛО" | 68 264 000,00 | 17 927 186,20 |
| Строительство поликлинического корпуса на 380 посещений в смену по адресу: г.Гатчина, Западный планировочный район, микрорайон "Аэродром" | Гатчинский район | ГКУ "УС ЛО" | 6 975 180,00 | 1 775 711,28 |
| Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Толмачево Лужского района | Лужский район | ГКУ "УС ЛО" | 17 000 000,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Современное образование в Ленинградской области" | Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | Организация строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест дер. Романовка Всеволожского района | Всеволожский район | Всеволожский район | 154 909 000,00 | 0,00 |
| Строительство детского сада на 220 мест по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр., д.144 | Всеволожский район | Всеволожский район | 160 816 700,00 | 22 746 484,83 |
| Строительство детского сада на 140 мест по адресу: г.Всеволожск, ул.Победы, д.17 | Всеволожский район | Всеволожский район | 157 326 000,00 | 0,00 |
| Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с.Винницы Подпорожского района | Подпорожский район | Подпорожский район | 104 525 300,00 | 9 545 810,09 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | Тосненский район | Тосненский район | 72 928 000,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Современное образование в Ленинградской области" | Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области | Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос.Толмачево | Лужский район | Лужский район | 151 847 910,00 | 29 726 234,78 |
| Реконструкции здания МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа" со строительством пристройки общей мощностью 300 мест, пос.Сельцо, Волосовский р-н  | Волосовский район | Волосовский район | 114 762 000,00 | 43 852 933,75 |
| Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 220 мест, дер.Большая Пустомержа | Кингисеппский район | Кингисеппский район | 270 342 300,00 | 0,00 |
| Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест, п. Вознесенье | Подпорожский район | Подпорожский район | 125 027 670,00 | 27 431 645,02 |
| Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург | Кировский район | Кировский район | 208 373 000,00 | 32 545 448,45 |
| Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Почтовая, д.1 | Тосненский район | Тосненский район | 52 841 000,00 | 0,00 |
| Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | 30 000 000,00 | 0,00 |
| Приобретение здания общеобразовательной школы на 1175 мест в пос. Мурино | Всеволожский район | Всеволожский район | 302 764 500,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Современное образование в Ленинградской области" | Развитие профессионального образования Ленинградской области | Реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" г.Всеволожск ул. Шишканя, д. 4 | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | 53 331 000,00 | 18 992 210,50 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области | Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г.Выборг (второй этап) | Выборгский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 58 179 000,00 | 0,00 |
| Строительство спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор | Сосновоборский городской округ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 469 696 300,00 | 19 944 684,42 |
| Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" | Приозерский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 53 109 000,00 | 23 379 496,25 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн" при школе № 12 в г.Сланцы | Сланцевский район | Сланцевский район | 106 252 000,00 | 2 954 545,00 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24х18 в г.Подпорожье, ул. И.В.Волкова д.28, в том числе проектные работы | Подпорожский район | Подпорожский район | 29 011 000,00 | 11 980 569,12 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерск, ул.Ленина, д.22, в т.ч. ПИР | Приозерский район | Приозерский район | 7 891 000,00 | 4 753 029,20 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района | Гатчинский район | Администрация Веревского сельского поселения | 16 103 800,00 | 0,00 |
| Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород | Кингисеппский район | Ивангородское г.п.  | 187 287 550,00 | 0,00 |
| Реконструкция стадиона "Локомотив" | Волховский район | Волховский район | 4 031 630,00 | 0,00 |
| Строительство стадиона с исскуственным покрытием, г. Отрадное | Кировский район | Отрадненское городское поселение | 10 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района | Всеволожский район | Дубровское городское поселение | 72 204 000,00 | 0,00 |
| Строительство тренировочной площадки на стадионе пос.Рощино, Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование "Рощинское городское послеление", пос.Рощино, ул.Советская | Выборгский район | Рощинское г.п. | 65 500 000,00 | 60 493 609,69 |
| Строительство плавательного бассейна, г. Кингисепп | Кингисеппский район | Кингисеппский район | 80 320 000,00 | 22 999 999,99 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Строительство Веппсского центра фольклора и ремесел по адресу: Ленинградская область, Подпорожский р-н, Винницкое сельское поселение, с.Винницы, ул.Советская, д.66  | Подпорожский район | Подпорожский район | 39 510 410,00 | 22 619 231,35 |
| Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и билиотекой в пос.Новоселье Ломоносовского района | Ломоносовский район | Аннинское с.п.  | 161 484 670,00 | 47 578 260,04 |
| Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | Тосненский район | комитет по строительству Ленинградской области | 15 000 000,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Обеспечение условий реализации государственной программы | Строительство репетиционного (концертного) зала МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика". Адрес объекта: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, 18. | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский городской округ | 63 173 160,00 | 9 633 743,00 |
| Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" по адресу: Ленинградская область, г.Никольское, Советский пр., д.229а | Тосненский район | Тосненский район | 75 678 000,00 | 4 072 703,92 |
| Реконструкция помещения бывшего здания дома офицеров в г. Сертолово под ДШИ по адресу:Ленинградская область,Всеволожский р-н, г.Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. №29 | Всеволожский район | Всеволожский район | 157 744 000,00 | 7 408 257,16 |
| комитет по строительству Ленинградской области |  ГП ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Выборгский район | Город Выборг | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Выборгский район | Гончаровское с.п. | 1 277 654,00 | 1 277 654,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Гатчинский район | Елизаветинское с.п. | 3 103 128,00 | 3 103 128,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Выборгский район | Каменногорское г.п. | 3 637 125,00 | 3 637 125,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  межмуниципальное | межмуниципальное | 775 695,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Волховский район | Новоладожское г.п. | 4 997 316,00 | 4 997 316,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Подпорожский район | Подпорожское г.п. | 2 098 621,00 | 2 098 621,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Приозерский район | Приозерское г.п. | 4 096 128,00 | 4 096 128,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Всеволожский район | Рахьинское г.п. | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Приозерский район | Ромашкинское с.п. | 4 468 504,00 | 4 468 504,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Гатчинский район | Сиверское г.п. | 1 351 154,00 | 1 351 154,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Тихвинский район | Тихвинское г.п. | 2 702 308,00 | 2 702 308,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Тосненский район | Федоровское г.п. | 1 166 259,00 | 1 166 259,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Тосненский район | Форносовское г.п. | 1 365 376,00 | 1 365 376,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Кировский район | Город Шлиссельбург | 36 120 407,00 | 36 120 407,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Кировский район | Шумское с.п. | 3 684 965,00 | 3 684 965,00 |
| Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Лодейнопольский район | Янегское с.п. | 1 453 052,00 | 1 453 052,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области |  ГП ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  межмуниципальное | межмуниципальное | 28 501 645,64 | 0,00 |
| Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Волховский район | Свирьстройское городское поселение | 17 721 587,87 | 0,00 |
| Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Гатчинский район | Сиверское городское поселение | 24 700 815,90 | 0,00 |
| Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Лужский район | Лужское городское поселение | 11 686 144,69 | 0,00 |
| Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Кировский район | Отрадненское городское поселение | 17 389 805,90 | 59 400,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области |  ГП ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Лодейнопольский район | Лодейнопольское г.п. | 26 468 650,00 | 5 206 000,00 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Приозерский район | Приозерское г.п. | 36 543 800,00 | 8 000 000,00 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Кировский район | Отрадненское г.п. | 56 504 504,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Выборгский район | Каменногорское г.п. | 30 400 000,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Всеволожский район | Город Сертолово | 9 416 137,64 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Тихвинский район | Тихвинское г.п. | 12 686 902,00 | 7 290 149,03 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Всеволожский район | Романовское с.п. | 5 965 780,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Лужский район | Скребловское с.п. | 14 383 650,00 | 617 680,44 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Приозерский район | Петровское с.п. | 5 796 686,36 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Выборгский район | Первомайское с.п. | 26 833 890,00 | 0,00 |
| Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | Всеволожский район | Всеволожский район | 116 486 829,00000 | 0,00 |
| Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок №9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | Всеволожский район | Всеволожский район | 103 569 722,00000 | 0,00 |
| Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | Всеволожский район | Всеволожский район | 109 195 049,00000 | 0,00 |
| Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | Всеволожский район | Всеволожский район | 59 816 500,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г.Тосно Ленинградской области | Тосненский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 27 387 300,00 | 0,00 |
| Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно Ленинградской области | Тосненский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 98 003 040,00 | 30 698 764,24 |
| Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико­радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г.Тосно Ленинградской области | Тосненский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 40 000 000,00 | 11 976 000,00 |
| Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г.Новая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области | Волховский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 6 200 000,00 | 769 642,15 |
| Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области (на 16 машино-мест) в г.Новая Ладога Волховского муниципального района Ленинградской области | Волховский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 2 000 000,00 | 435 261,78 |
| Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Колтуши Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, пос.Колтуши | Всеволожский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 4 300 000,00 | 0,00 |
| Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Агалатово Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, пос.Агалатово | Всеволожский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 4 800 000,00 | 1 025 480,00 |
| Строительство здания пожарного депо II типа на два автомобиля (3 машино-выезда) в г.Сясьстрой Волховского муниципального района Ленинградской области | Волховский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 22 330 000,00 | 16 858 558,54 |
| Проектирование здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье Выборгского муниципального района Ленинградской области | Выборгский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 37 163 000,00 | 22 015,59 |
| Проектирование здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 5 100 000,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Гатчинского р-на по адресу: п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д.2 | Гатчинский район | Гатчинский район | 30 472 000,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области | Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги Всеволожского района, в том числе проектные работы | Всеволожский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 176 549 300,00 | 46 896 343,70 |
| Строительство врачебной амбулатории, пос.Котельский, в том числе проектные работы, Кингисеппский муниципальный район | Кингисеппский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 106 984 250,00 | 26 330 095,26 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненский муниципальный район | Тосненский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Усадище, Волховский муниципальный район | Волховский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Строительство врачебной амбулатории, пос.Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район | Всеволожский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 6 460 000,00 | 734 921,00 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район | Лодейнопольский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 29 269 650,00 | 0,00 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности.«Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | Ломоносовский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | Лужский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 3 000 000,00 | 0,00 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Глобицы, Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 4 722 940,00 | 0,00 |
| Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск | Волосовский район | Курское с.п. | 114 840 000,00 | 16 210 655,99 |
| Строительство дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы Волосовского муниципального района | Волосовский район | Терпилицкое с.п.  | 4 229 260,00 | 0,00 |
| Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | Бокситогорский район | Лидское с.п. | 18 678 080,00 | 1 145 052,36 |
| Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, д.Истинка, Гатчинский р-нблагоустройство территорииСтроительство универсальной спортивной площадки | Гатчинский район | Гатчинский район | 11 913 000,00 | 0,00 |
| Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Плодовое (строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек) | Приозерский район | Плодовское с.п. | 115 653 850,00 | 944 750,00 |
| Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, д.Истинка, Гатчинский р-нблагоустройство территории | Гатчинский район | Гатчинский район | 72 284 400,00 | 10 668 250,00 |
| Строительство универсальной спортивной площадки пос. Зимитицы Волосовский район Ленинградской области, участок № 14 | Волосовский район |  Зимитицкое с.п. | 9 758 900,00 | 0,00 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Волошово, Лужский муниципальный район | Лужский район | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 1 544 790,00 | 0,00 |
| комитет по строительству Ленинградской области |  непрограммная часть АИП |   |  Проектирование объектов социально-культурного назначения |  объекты областной собственности | ГКУ "Управление строительства ЛО" | 181 117 360,00 | 13 908 394,98 |
| Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Энергетика Ленинградской области  | Строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы |  межмуниципальное | межмуниципальное | 15 000 000,00 | 0,00 |
| Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Энергосбережение и повышение энергетичской эффективности на территории Ленинградской области  | Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция котельной п. Барышево с переводом на природный газ" | Выборгский район | Гончаровское сельское поселение | 4 241 539,00 | 0,00 |
| Проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1а, с. Винницы" | Подпорожский район | Винницкое сельское поселение | 1 900 000,00 | 0,00 |
| Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство крытого склада топлива (щепа) для котельной по ул. Горная, 30, г.п. Вознесенье | Подпорожский район | Вознесенское городское поселение | 900 000,00 | 0,00 |
| Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Газификация Ленинградской области | Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,05 км | Всеволожский район | Агалатовское с.п. | 3 717 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилым домам № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 13, 17 – 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 в дер. Ивановское Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,10 км | Волосовский район | Бегуницкое с.п. | 581 000,00 | 581 000,00 |
| Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | Ломоносовский район | Большеижорское г.п. | 17 562 630,00 | 0,00 |
| Газоснабжение жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная, дер. Бережки Волховского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км | Волховский район | Бережковское с.п. | 5 400 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км | Ломоносовский район | Большеижорское г.п. | 9 007 040,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных партизан (промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) 0,56 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 768 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 1 553 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскатель-ские работы), 0,21 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 2 010 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Краснофлотская, Восстания (промежуток от ул. Красно-флотская до ул. Красногвардейская), Красногвардейская (промежуток от ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 930 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Молодежная, Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная в г. Волосово (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 491 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Курсантов Кировцев, Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 864 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,74 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 1 208 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 640 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км | Волосовский район | Волосовское г.п. | 5 631 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу:Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км | Выборгский район | Город Выборг | 54 532 697,00 | 15 536 660,00 |
| Распределительный газопровод пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр. (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,5 км | Гатчинский район | Вырицкое г.п. | 26 881 000,00 | 789 000,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км | Волховский район | Город Волхов | 6 400 000,00 | 3 040 000,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микро-района Мурманские ворота в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,32 км | Волховский район | Город Волхов | 4 068 000,00 | 3 822 000,00 |
| Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. Романовская в границах домов № 2 – 12 (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,19 км | Всеволожский район | Город Всеволожск | 1 195 800,00 | 0,00 |
| Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. Ломоносова в границах домов № 111– 127 (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,32 км | Всеволожский район | Город Всеволожск | 1 974 600,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Липово" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 км | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский г.о. | 6 767 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ракопежи" (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,8 км | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский г.о. | 15 144 600,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ручьи" (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,35 км | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский г.о. | 11 230 000,00 | 6 755 945,00 |
| Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский г.о. | 13 263 640,00 | 1 034 000,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км | Лодейнопольский район | Доможировское с.п. | 342 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Доможирово Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,3 км | Лодейнопольский район | Доможировское с.п. | 874 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,1 км | Лодейнопольский район | Доможировское с.п. | 419 500,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Чегла Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,55 км | Лодейнопольский район | Доможировское с.п. | 969 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Яровщина Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,6 км | Лодейнопольский район | Доможировское с.п. | 228 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод п. Пятиречье Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречье, 13,8 км | Приозерский район | Запорожское с.п. | 20 847 000,00 | 670 000,00 |
| Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 30,3 км | Приозерский район | Запорожское с.п. | 59 900 000,00 | 10 504 000,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Большая (дома с 22 по 59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная, Новая, Дачная в дер. Реполка Изварского сельского поселения Волосовского муниципального района (в том числе проектно-изыска-тельские работы), 7,6 км | Волосовский район | Изварское с.п. | 3 367 000,00 | 1 975 000,00 |
| Распределительный газопровод в дер. Озертицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,9 км | Волосовский район | Изварское с.п. | 3 685 000,00 | 1 236 000,00 |
| Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км | Кингисеппский район | Кингисеппское г.п. | 7 768 000,00 | 1 140 000,00 |
| Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км | Кингисеппский район | Кингисеппское г.п. | 7 580 000,00 | 823 000,00 |
| Газоснабжение жилой застройки, расположенной по улицам: Воскова, Николаева, Староямбурская, Набережная, г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км | Кингисеппский район | Кингисеппское г.п. | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км | Кингисеппский район | Кингисеппское г.п. | 7 143 320,00 | 0,00 |
| Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км | Лужский район | Лужский район | 11 163 900,00 | 0,00 |
| Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км | Лужский район | Лужский район | 16 694 370,00 | 0,00 |
| Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1км | Лужский район | Лужский район | 11 162 400,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,27 км | Лужский район | Лужское г.п. | 1 450 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод г. Луга, (мкр. Южный) (в том числе проектно-изыскательские работы) 2,06 км | Лужский район | Лужское г.п. | 6 845 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,1 км | Лужский район | Лужское г.п. | 823 500,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления г. Луга, пер. Перовской (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,2 км | Лужский район | Лужское г.п. | 716 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,6 км | Лужский район | Лужское г.п. | 12 070 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км | Лужский район | Лужское г.п. | 10 376 100,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение п.Мельниково, 15,6 км | Приозерский район | Мельниковское с.п. | 5 928 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км | Всеволожский район | Морозовское г.п. | 4 190 000,00 | 529 000,00 |
| Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км | Лужский район | Мшинское с.п. | 10 000 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км | Приозерский район | Приозерское г.п. | 10 000 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км | Всеволожский район | Рахьинское г.п. | 7 099 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км | Тосненский район | Рябовское г.п. | 12 632 320,00 | 2 137 500,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км | Тосненский район | Рябовское г.п. | 9 907 080,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. "Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,7 км | Волховский район | Староладожское с.п. | 6 284 000,00 | 256 000,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы), 16,3 км | Лужский район | Торковичское с.п. | 15 115 400,00 | 0,00 |
| Газопровод межпоселковый д. Нурма – п. Шапки (в том числе проектно-изыскательские работы), 21 км | Тосненский район | Тосненский район | 20 317 470,00 | 0,00 |
| Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км | Всеволожский район | Щегловское с.п. | 13 980 000,00 | 0,00 |
| Межполселковый газопровод от ГРС "Тосно" - пос. Строение Тосненского района Ленинградской области, 6 км | Тосненский район | Тосненское г.п. | 45 070 000,00 | 41 947 169,00 |
| Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км | Всеволожский район | Щегловское с.п. | 27 523 500,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул.:Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская,Победы,Октябрская,Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г.Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | Волосовское г.п. | 23 600 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома с 58 по 72)(в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | Волосовское г.п. | 864 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома с 34 по 42 и Первомайская (дома с 3 по 13)Волосовского городского поселения (в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | Волосовское г.п. | 306 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Жукова, пр.Вигиссара (дома с1 по 9), Хрустицкого 9дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | Волосовское г.п. | 2 919 000,00 | 0,00 |
| Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км | Бокситогорский район | Бокситогорский район | 45 485 390,00 | 1 950 000,00 |
| Газоснабжение жилой застройки дер. Заполье Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,8 км | Волосовский район | Изварское с.п. | 3 566 000,00 | 0,00 |
| Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресам: ул. Коммуны, в границах домов № 167 – 175/40, просп. Алексеевский, д. 148/36 (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,24 км | Всеволожский район | Город Всеволожск | 1 491 900,00 | 0,00 |
| Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. Слепухина в границах домов № 19 – 29 (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,82 км | Всеволожский район | Город Всеволожск | 5 004 600,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Выборгский район | Город Выборг | 14 167 610,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,6 км | Гатчинский район | Гатчинский район | 10 766 100,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км | Гатчинский район | Гатчинский район | 12 829 090,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,7 км | Кингисеппский район | Кингисеппский район | 9 600 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 11 км | Подпорожский район | Подпорожское г.п. | 24 730 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) 3,81 км | Приозерский район | Громовское с.п. | 975 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км | Приозерский район | Плодовское с.п. | 9 228 800,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км | Приозерский район | Ромашкинское с.п. | 3 118 000,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км | Приозерский район | Ромашкинское с.п. | 5 212 000,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км | Приозерский район | Ромашкинское с.п. | 5 154 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,3 км | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский г.о. | 7 287 950,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Смольнинский" (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,5 км | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский г.о. | 2 793 200,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул. Нахимсона, Суворовский пр., Ульяновская, Витебская, Рыбинская, пер. Порховской, пр. Урицкого, пер. Амбулаторный, 2,5 км | Гатчинский район | Вырицкое г.п. | 576 600,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул.ул. Вокзальная, Оредежская, Оредежский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, Удельная, Восковская. Слуцкая. Колхозный пер., Кочкарная, дер. Никольское, 9,4 км | Гатчинский район | Вырицкое г.п. | 5 550 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод п. Вырица, микрорайон 1-я платформа, 6,3 км | Гатчинский район | Вырицкое г.п. | 2 847 000,00 | 0,00 |
| Газопровод на территории г.Всеволожска Ленинградской области по адресам: г.Всеволожск, ул.Пушкинская, д.96, 96А, 98, 100, 102; ул.Застройщиков, д.23; ул.Вокзальная, д.41, 43, 50, 52, пр.Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160, 172, 1,2 км | Всеволожский район | Город Всеволожск | 521 000,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км | Приозерский район | Ларионовское с.п. | 4 180 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Озерная в дер. Трубников Бор Тосненского р-на Ленинградской обл. (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,57 км | Тосненский район | Трубникоборское с.п. | 1 516 000,00 | 0,00 |
| Распределительный (уличный) газопровод для газоснабжения жилых домов в границах улиц Володарского, Гагарина, Железнодорожная, Хвойная п. Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 7,6 км | Бокситогорский район | Ефимовское г.п. | 4 387 000,00 | 3 378 290,00 |
| Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, пер. Светлый, ул.1-й Пятилетки, в г.п. Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, 1,9 км | Всеволожский район | Дубровское г.п. | 921 000,00 | 921 000,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | Выборгский район | Город Выборг | 4 650 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по ул. Гранитная, ул. Садовая, ул. Береговая, Угловой переулок в г. Каменногорске по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, 1,6 км | Выборгский район | Каменногорское г.п. | 7 493 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км | Гатчинский район | Веревское с.п. | 1 538 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км | Гатчинский район | Веревское с.п. | 1 743 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области, 4,5 км | Гатчинский район | Гатчинский район | 12 149 900,00 | 12 149 900,00 |
| Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км | Ломоносовский район | Горбунковское с.п. | 6 438 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод в д. Коваши (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,6 км | Ломоносовский район | Лебяженское г.п. | 20 684 460,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерево ул. Садовая, ул. Пениковская муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 км | Ломоносовский район | Пениковское с.п. | 1 342 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Ломоносовский район | Пениковское с.п. | 616 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км | Лужский район | Лужское г.п. | 5 783 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод д. Удальцово (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,5 км | Приозерский район | Запорожское с.п. | 46 845 930,00 | 1 593 927,00 |
| Строительство распределительного газопровода к жилым домам №1, 2, 11 Усадьбы РТС в г. Тихвине Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, Усадьба РТС, 0,5 км | Тихвинский район | Тихвинское г.п. | 1 870 000,00 | 1 697 438,00 |
| Распределительный газопровод по Московскому шоссе и Станционной улице в д. Померанье Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,1 км | Тосненский район | Трубникоборское с.п. | 4 779 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по пер. Энергетиков в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, 0,25 км | Тосненский район | Ульяновское г.п. | 46 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Комсомола в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, 0,38 км | Тосненский район | Ульяновское г.п. | 161 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Малинина, 4-я Футбольная, ул. 5-я Футбольная, ул. Юного Ленинца, ул. Наберержная, мкр. Южный-3 в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, 2 км | Тосненский район | Ульяновское г.п. | 6 886 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение п.Коммунары, 3,4 км | Приозерский район | Ларионовское с.п. | 1 292 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км | Приозерский район | Ларионовское с.п. | 1 102 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км | Приозерский район | Ларионовское с.п. | 1 102 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км | Приозерский район | Кузнечнинское г.п. | 2 993 170,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км | Приозерский район | Ромашкинское с.п. | 190 000,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км | Приозерский район | Ромашкинское с.п. | 361 000,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км | Приозерский район | Ромашкинское с.п. | 504 000,00 | 0,00 |
| Наружное газоснабжение п.Быково, 0,9 км | Приозерский район | Мельниковское с.п. | 201 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по п.Плодовое, 11 км | Приозерский район | Плодовское с.п. | 1 235 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по п.Тракторное, 3,0 км | Приозерский район | Плодовское с.п. | 4 320 000,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (7,2 км) | Волховский район | Город Волхов | 13 058 810,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап (4,6 км) | Волховский район | Город Волхов | 2 373 130,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап (8,7 км) | Волховский район | Город Волхов | 4 405 730,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км) | Волховский район | Город Волхов | 4 345 900,00 | 0,00 |
| Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы),  | Всеволожский район | Токсовское г.п. | 30 282 003,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап (6,9 км) | Волховский район | Город Волхов | 11 279 060,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (5,7 км) | Волховский район | Город Волхов | 2 646 000,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап (4,0 км) | Волховский район | Город Волхов | 1 966 700,00 | 0,00 |
| Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области | Финансирование объекта "Наружное газоснабжение пос.Беседа", в т.ч. проектные работы (1 км) | Волосовский район | Беседское с.п. | 3 325 000,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер.Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) | Всеволожский район | Бугровское с.п. | 8 312 900,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Сумино", в т.ч. проектные работы (5,2 км) | Волосовский район | Губаницкое с.п. | 6 072 900,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Торосово", в т.ч. проектные работы (7,5 км) | Волосовский район | Губаницкое с.п. | 5 830 300,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино", в т.ч. проектные работы (12 км) | Волосовский район | Кикеринское с.п. | 19 577 700,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Безымянный переулок, ул.Ломакина пос.Кикерино", вт.ч. проектные работы (9,9 км) | Волосовский район | Кикеринское с.п. | 27 055 900,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в т.ч. проектные работы (1,5 км) | Волосовский район | Кикеринское с.п. | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Финансирование строительства объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | Всеволожский район | Куйвозовское с.п. | 3 000 000,00 | 0,00 |
| Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | Всеволожский район | Куйвозовское с.п. | 3 000 000,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | Приозерский район | Сосновское с.п. | 13 218 600,00 | 0,00 |
| Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутсвующими сооружениями для газоснабженения ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого | Волховский район | Колчановское с.п. | 4 533 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод п.ст., Веймарн в том числе проектные работы | Кингисеппский район | Кингисеппский район | 10 000 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по ул.Железнодорожная, ул,Комсомольская, пер.Почтовый, пер.Нагорный пос.Мичуринское", в т.ч. проектные работы | Приозерский район | Мичуринское с.п. | 2 041 000,00 | 0,00 |
| Распределительный газопровод по ул.Береговая, ул.Молодежная, ул.Ивовая-Садовая, ул.Школьная пос.Мичуринское", в т.ч. проектные работы | Приозерский район | Мичуринское с.п. | 1 954 000,00 | 0,00 |
| Газоснабжение пос. Красносельское, в т.ч. проектные работы | Выборгский район | Красносельское с.п. | 1 156 000,00 | 0,00 |
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод к ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово", в т.ч. проектные работы (0,7 км) | Волосовский район | Бегуницкое с.п. | 1 507 100,00 | 0,00 |
| Подводящий и распределительный газопроводы по д. Узигонты | Ломоносовский район | Низинское с.п. | 10 200 000,00 | 0,00 |
| комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | Гатчинский район | комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | 147 000 000,00 | 0,00 |
| **Итого за 1 полугодие 2018 года** | **11 572 438 124,69** | **1 444 592 944,65** |